## Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity:

- Bảng Velocity tham khảo:

  - SP hoàn thành (Sprint -3): 15

  - SP hoàn thành (Sprint -2): 16

  - SP hoàn thành (Sprint -1): 17

  - Velocity tham khảo: 16 SP.

- Bảng Capacity Sprint này:

  - Dev A: 10 ngày Sprint, 0 ngày không tham gia → 10 ngày khả dụng, 5 giờ tập trung/ngày → 50 giờ.

  - Dev B: 10 ngày Sprint, 0 ngày không tham gia → 10 ngày khả dụng, 5 giờ tập trung/ngày → 50 giờ.

  - Dev C: 10 ngày Sprint, 2 ngày không tham gia → 8 ngày khả dụng, 5 giờ tập trung/ngày → 40 giờ.

  - Dev D: 10 ngày Sprint, 0 ngày không tham gia → 10 ngày khả dụng, 5 giờ tập trung/ngày → 50 giờ.

  - → Tổng Capacity: 190 giờ.

- Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn mức tối đa 200 giờ do Dev C nghỉ 2 ngày, nhóm sẽ dùng Velocity khoảng 16 SP kết hợp với Capacity 190 giờ để cân đối chọn lựa các PBI phù hợp cho Sprint Backlog mà không bị quá tải.

## Nhiệm vụ 2 - Viết lại Sprint Goal:

- Sprint Goal đã chỉnh sửa:

- Giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm trạm sạc điện gần nhất, tra cứu khung giờ trống và đặt lịch trước một cách nhanh chóng để chủ động thời gian sạc xe mà không phải chờ đợi.

## Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog:

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | Chọn | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | Chọn | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | Chọn | Ưu tiên 3; cốt lõi của hệ thống để đặt trước vị trí sạc và tiết kiệm thời gian cho người dùng. |
| CS04 | 4 | 5 | Chọn | Ưu tiên 4; hoàn thiện trải nghiệm cho phép người dùng linh hoạt hủy lịch khi thay đổi kế hoạch. |
| Tổng SP đã chọn |  | 14 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết |

## Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart:

- So sánh đường thực tế với đường lý tưởng:

- Đường thực tế đi ngang từ ngày 0 đến ngày 2 (vẫn giữ nguyên 11 SP), sau đó giảm mạnh ở ngày 3 (còn 8 SP) và tiếp tục đi ngang dài từ ngày 3 đến ngày 7. Dấu hiệu bất thường này cho thấy nhóm gặp tình trạng "tồn đọng việc đến phút cuối" hoặc hoàn thành task nhưng chưa "Done" hoàn toàn để trừ SP, tạo rủi ro lớn không đạt Sprint Goal vào cuối kỳ.

- Đề xuất hành động vào Daily Scrum ngày 7:

- Vào ngày 7, nhóm đang còn lại 5 SP cần hoàn thành (đường lý tưởng lẽ ra phải về gần 3,3 SP). Nhóm cần rà soát lại các task đang dở dang, tập trung dồn toàn lực hỗ trợ (swarming) để đưa ít nhất các PBI quan trọng hoàn thiện trạng thái "Done" sớm, đồng thời cô lập các phần việc phức tạp còn lại để kịp tiến độ trước ngày 10.